WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2002 ROK               Załącznik Nr 3 do uchwały RM Nr 291/XXXVI/01

z dnia.28.12.2001r

ORAZ WIELOLETNIE

PROGRAMY INWESTYCYJNE

| LP | Dz | Roz dział | Nazwa zadania/programu inwestycyjnego jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program/ | Okres realizacji zadania/ programu/ | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 i w latach następ -nych |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki na zadania zlecone | Środki do pozyskania |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | 600 | 60016 | Ulice i chodniki w mieście w tym: 01/droga Żwirki i Wigury 02/Studium wykonalności obwodnicy Okulickiego 03/Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Kilińskiego,Głowackiego, Kościuszki i Rypińska 04/Jana Pawła II asfalt,parkingi 05/Narutowicza Płocka skrzyżowanie dróg Nr 541 i 560 / 06/Reymonta asfalt 07/Mickiewicza asfalt 08//Matejki z udziałem mieszkańców 09/Królewska 10/Kasztanowa 11/Piastowska chodnik za torami 12/Konstytucji 3 Maja/Plac Milenijny/ 13/Szpitalna 14/Konstytucji 3 Maja /zaułek/asfalt 15/Paderewskiego | Miasto Sierpc | 1 rok | 702 5.000 5.000 150.000 92.200 250.000 200.000 10.000 400.000 33.730 18.404 280.000 31.354 40.000 180.000 | 1.696.390 | - |  | - | - | - |
| 02 | 700 | 70095 | Budynek Komunalny | Miasto Sierpc | 1 rok | 92.000 | 92.000 | - | - | - | - | - |
| 03 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu koncepcja przebudowy,projekt | Miasto Sierpc | 1 rok | 29.000 | 29.000 | - | - | - | - | - |
| 04 | 754 | 75495 | Monitoring Miasta | Miasto Sierpc | 1 rok | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - |
| 05 | 801 | 80101 | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu | Miasto Sierpc | 2 lata | 5.920.000 | 2.600.000 | - | 700.000 | 2.620.000 | - | - |
| 06 | 801 | 80110 | Modernizacja budynku Gimnazjum dokończenie | Miasto Sierpc | 1 rok | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - |
| 07 | 900 | 90015 | Oświetlenie w tym: A/ul.Kościuszki w Sierpcu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul.Reymonta B/Budowa linii oświetleniowej w ul. Głowackiego /na odcinku od ulicy Kościuszki | Miasto Sierpc | 1 rok | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - |
| 08 | 900 | 90095 | Kanalizacja sanitarna w mieście w tym: Osiedle za Klasztorem | Miasto Sierpc | 3 lata | 8.002.000 | 2.000 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 09 | 900 | 90095 | Gazyfikacja Miasta w tym: Prusa,Narutowicza,Polna za ZUS | Miasto Sierpc | 2 lata | 55.000 | 55.000 | - | - | - | - | - |
| 10 | 900 | 90095 | Kanalizacja deszczowa w mieście w tym: a/Piastowska za torami b/Zagospodarowanie Jeziórek c/ Koncepcja Narutowicza,Traugutta | Miasto Sierpc | 1 rok | 34.650 | 34.650 | - | - | - | - | - |
| 11 | 900 | 90095 | Wodociągi w mieście w tym: a/wodociąg Traugutta b/Górna i Podgórna c/Miłobędzka d/Narutowicza | Miasto Sierpc | 1 rok | 95.000 | 95.000 | - | - | - | - | - |
| 12 | 921 | 92109 | Dom Kultury Modernizacja budynku Koncepcja,projekt | Miasto Sierpc | 1 rok | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| X | x | x | Razem | X | X | 15.975.040 | 4.655.040 | - | 700.000 | 4.620.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |